OPALE

Application personnelle de gestion de patrimoine

Cahier des charges fonctionnel et technique détaillé

« Pas où est parti mon argent ce mois-ci, mais combien je vaux, et où je vais. »

| Version | 2.0 |
| --- | --- |
| Date | 15 juin 2026 |
| Statut | Conception validée — palier P0 (Fondations) réalisé |
| Auteur | Adam — Product Owner (réalisation assistée par IA, Claude Fable 5) |
| Confidentialité | Document interne — usage privé |

# Sommaire

…

# 1. Préambule et objet du document

Le présent document constitue le cahier des charges complet du projet Opale. Il a valeur de référence contractuelle entre le porteur du projet (product owner) et l'exécution, principalement assurée par une intelligence artificielle agissant comme équipe de réalisation. Il décrit le pourquoi (vision, objectifs), le quoi (périmètre fonctionnel détaillé) et le comment (architecture, contraintes, qualité, jalons).

Il est conçu pour être lu de deux manières : de façon linéaire pour comprendre la vision d'ensemble et sa déclinaison, ou de façon ciblée en se rendant directement à la fiche d'une fonctionnalité grâce au sommaire et aux identifiants stables (EF-xxx, EIA-xxx, ENF-xxx). Chaque exigence porte un identifiant unique, une priorité MoSCoW et un palier de livraison, afin de tracer sans ambiguïté ce qui est attendu et quand.

Toute évolution du périmètre doit passer par une mise à jour de ce document et de son historique de versions. Les décisions tranchées y sont consignées ; les décisions ouvertes sont explicitement signalées comme telles.

## 1.1 Note de lecture et conventions

Priorités (méthode MoSCoW) : M (Must, indispensable au socle), S (Should, important mais non bloquant), C (Could, souhaitable si le temps le permet), W (Won't now, hors périmètre initial, conservé pour mémoire).

Paliers de livraison : P0 à P7 (voir le chapitre Planning). Chaque palier livre une valeur utilisable et autonome.

Niveaux de confidentialité des données : N1 (local strict), N2 (cloud anonymisé possible), N3 (cloud interdit). Détaillés au chapitre dédié à la stratégie IA.

Tous les montants monétaires manipulés par le système sont des entiers exprimés en centimes. Aucune valeur financière n'est jamais stockée ni calculée en nombre à virgule flottante (règle d'or, ENF-007).

## 1.2 Historique des versions

| Version | Date | Auteur | Modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Adam | Cahier des charges initial (synthèse de conception). |
| 2.0 | 15/06/2026 | Adam | Version longue et détaillée : spécification exhaustive de chaque fonctionnalité, gabarit homogène, règles de gestion, critères d'acceptation, modèle de données et architecture enrichis. |

# 2. Présentation et contexte

Opale est une application personnelle de gestion de patrimoine — et non un simple gestionnaire de budget. Là où la plupart des applications répondent à la question « où est parti mon argent ce mois-ci ? », Opale répond à une question plus structurante : « combien je vaux aujourd'hui, et où je vais ? ». L'écran d'accueil n'affiche pas le solde d'un compte courant mais le patrimoine net (actifs moins dettes) et sa trajectoire dans le temps.

Le produit est auto-hébergé sur le homelab de l'utilisateur. Il vise à dépasser les applications du marché (Bankin', Linxo, Monarch, Copilot, Empower) en réunissant trois qualités qu'aucune ne combine simultanément : être beau, intelligent et privé. Cette combinaison constitue le triangle différenciateur du produit.

Opale est réalisé principalement par intelligence artificielle (Claude Fable 5), l'utilisateur agissant comme product owner et directeur de projet. Les cibles sont une application iOS native (SwiftUI) et une application Web, partageant un backend commun écrit en Go, avec une stratégie d'IA hybride en cascade (iPhone local, homelab GPU, cloud premium) et un moteur financier déterministe garant de l'exactitude des chiffres.

## 2.1 Objectifs

| ID | Objectif |
| --- | --- |
| O1 | Afficher et faire grandir le patrimoine net (actifs − dettes) et rendre sa trajectoire lisible dans le temps. |
| O2 | Aider à piloter sa vie financière (enveloppes, objectifs, projections) et à décider (Mode Décision). |
| O3 | Offrir une expérience premium : design inspiré de Revolut et du Liquid Glass iOS, animations satisfaisantes, micro-récompenses. |
| O4 | Garantir une confidentialité maximale : données privées par défaut, IA locale d'abord, cloud anonymisé et opt-in uniquement. |
| O5 | Rester simple par défaut, puissant si l'on creuse : les fonctions avancées sont des couches optionnelles qui n'encombrent pas l'usage courant. |

## 2.2 Principes directeurs

Beau et simple d'abord — L'expérience attire. Le design (Revolut-like, Liquid Glass) et la fluidité sont des fonctionnalités à part entière, pas une décoration.

Intelligent et proactif dessous — L'IA retient l'utilisateur : Financial Twin, décisions, insights. L'intelligence est au service de la décision, pas du gadget.

Privé par conception — Les données ne quittent jamais le homelab par défaut. La confidentialité est un axe de marque, pas une option.

Simple par défaut, puissant si on creuse — Les modules avancés (immobilier, entreprise, transmission) sont des couches que l'on déplie à la demande.

Le chiffre est roi — Le patrimoine net doit être lisible en un coup d'œil, exact, et toujours issu du moteur déterministe.

# 3. Positionnement et analyse concurrentielle

Le marché des applications de finances personnelles se divise en deux familles. D'un côté, les agrégateurs de comptes (Bankin', Linxo) centrés sur le suivi de dépenses et la catégorisation, souvent financés par la revente de données ou des offres partenaires. De l'autre, les plateformes de patrimoine (Monarch, Copilot, Empower) plus complètes mais coûteuses, fermées, hébergées dans le cloud d'un tiers et centrées sur le marché nord-américain.

Aucune de ces solutions ne réunit les trois qualités visées par Opale. Les agrégateurs sont rarement beaux et jamais privés ; les plateformes de patrimoine sont rarement self-hosted et leur intelligence reste limitée à des tableaux de bord. Opale se positionne sur l'intersection : une application aussi soignée qu'une app grand public, dotée d'une IA patrimoniale contextuelle, et entièrement privée car auto-hébergée.

## 3.1 Comparatif des solutions

| Solution | Forces | Limites au regard d'Opale |
| --- | --- | --- |
| Bankin' / Linxo | Agrégation bancaire, catégorisation | Moches, données monétisées, pas de vision patrimoine ni de projection. |
| Monarch Money | Patrimoine net, objectifs, budgets | Cloud tiers, payant, pas de confidentialité forte, pas d'IA locale. |
| Copilot Money | Design soigné, catégorisation IA | iOS/US uniquement, cloud, pas self-hosted, pas de moteur de décision. |
| Empower (Personal Capital) | Suivi de patrimoine et placements | Orienté vente de conseil, marché US, pas privé. |
| Revolut | Design et fluidité de référence | Néobanque, pas un outil de patrimoine ; sert de modèle d'expérience, pas de fonctionnalités. |
| Opale | Patrimoine + IA + privé + beau | La cible : combine les forces, élimine les faiblesses, au prix d'un périmètre ambitieux maîtrisé par paliers. |

# 4. Parties prenantes et personas

### Adam — utilisateur principal

Étudiant en DevOps, technophile, possède un homelab et une carte graphique RTX. Gère plusieurs actifs (comptes, livrets, PEA, crypto) et veut piloter sa trajectoire patrimoniale.

Besoins clés

Voir son patrimoine net et sa trajectoire en un coup d'œil.

Projeter sa date d'indépendance financière et tester des scénarios.

Garder un contrôle total et privé de ses données.

Décider (acheter/louer, rembourser/investir) avec des impacts chiffrés.

### Les parents — utilisateurs secondaires

Usage familial, moins technophiles. Recherchent la simplicité et la lisibilité, avec un profil strictement séparé et privé du profil principal.

Besoins clés

Consulter un patrimoine clair sans jargon.

Saisir facilement quelques actifs et dettes.

Être certain que leurs données ne sont pas mélangées à celles des autres profils.

### Le proche de confiance — accès d'urgence

Personne désignée pour un accès restreint en cas de besoin (transmission, incapacité). N'utilise pas l'app au quotidien.

Besoins clés

Accéder, en cas d'urgence et de façon encadrée, aux informations essentielles de transmission (contacts, contrats, bénéficiaires).

# 5. Périmètre du projet

## 5.1 Inclus

Gestion du patrimoine net : actifs, passifs, valorisations datées, courbe d'évolution.

Flux financiers : transactions, import CSV/OFX, catégorisation IA, calendrier, abonnements, cashflow futur, enveloppes budgétaires.

Projections : date d'indépendance financière, simulateur d'épargne, objectifs, comparateur de scénarios, timeline patrimoniale.

Intelligence : assistant en langage naturel, IA patrimoniale contextuelle, Mode Décision, Financial Twin, radar de risques, bilan mensuel, alertes.

Multi-profil léger (utilisateur, parents, proche de confiance) avec données privées par profil.

Applications iOS native et Web, backend et base de données auto-hébergés.

Stratégie d'IA hybride en cascade (local iPhone, homelab GPU, cloud premium) et moteur financier déterministe.

Modules de profondeur : centre immobilier, centre investissement, valeur des objets, coffre-fort documentaire, plan de transmission, module entrepreneur.

## 5.2 Exclu (au démarrage)

Application publique, inscription ouverte, scaling multi-tenant ou commercialisation.

Trading et passage d'ordres : Opale suit et analyse, mais n'exécute aucune opération de marché.

Conseil financier réglementé : l'application informe et éclaire la décision mais ne se substitue pas à un conseiller en gestion de patrimoine agréé.

Tenue de comptabilité d'entreprise au sens légal (le module entrepreneur reste un outil de pilotage personnel).

# 6. Vue d'ensemble : l'architecture en cinq onglets

L'expérience se structure en cinq onglets, du présent au futur, complétés par des briques transverses. Le tableau ci-dessous en donne la carte ; les chapitres suivants détaillent chaque fonctionnalité.

| Onglet | Rôle | Fonctions principales |
| --- | --- | --- |
| Accueil | État et trajectoire | Patrimoine net, cash, score, jalons |
| Flux | Le quotidien | Transactions, import, catégorisation, calendrier, enveloppes |
| Patrimoine | Actifs et passifs | Comptes, placements, immobilier, objets, entreprise |
| Projection | Le futur | Indépendance financière, simulateur, objectifs, scénarios |
| Assistant | L'intelligence | Recherche naturelle, IA contextuelle, Mode Décision, alertes |

# 7. Spécifications fonctionnelles détaillées

Chaque fonctionnalité est spécifiée selon un gabarit homogène : description, valeur métier, histoires utilisateur, règles de gestion, données et calculs, et critères d'acceptation. Les identifiants (EF-xxx) sont stables et référençables.

## 7.1 Socle transverse

Fonctions communes à toute l'application : multi-profil, authentification, navigation, confidentialité d'usage, personnalisation et portabilité.

### EF-001 — Multi-profil avec cloisonnement des données

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P0 | Socle | N1 |

Description

L'application gère plusieurs profils indépendants (utilisateur principal, parents, proche de confiance). Chaque profil constitue une cloison de données étanche : un actif, une transaction ou un document appartenant à un profil n'est jamais visible, listable ou modifiable depuis un autre profil. Le cloisonnement est appliqué au niveau de la couche de persistance : chaque entité porte un identifiant de profil et toute requête est filtrée par ce dernier.

Valeur métier

Permet un usage familial sans compromettre la vie privée de chacun, et constitue la première brique de confidentialité du produit.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux créer un profil distinct pour chaque membre de la famille afin que nos données ne soient jamais mélangées.

En tant que parent, je veux être certain que mes montants ne sont pas visibles depuis le profil de mon enfant.

En tant qu'utilisateur, je veux basculer rapidement d'un profil à l'autre depuis l'écran de sélection.

Règles de gestion

Chaque entité métier (actif, passif, valorisation, transaction, document, objectif…) référence obligatoirement un profil.

Aucune jointure ni endpoint ne doit exposer des données inter-profils.

La suppression d'un profil entraîne, par cascade et après confirmation forte, la suppression de toutes ses données.

Le niveau de confidentialité par défaut est attaché au profil (N1 par défaut).

Données & calculs

Entité Profile (nom, code haché, niveau de confidentialité par défaut, horodatages). Clé étrangère profile_id sur toutes les entités métier.

Critères d'acceptation

Une donnée d'un profil n'est jamais accessible depuis un autre profil (test de non-régression automatisé).

La création, le listage et la sélection de profils fonctionnent de bout en bout.

### EF-002 — Authentification par profil et verrouillage automatique

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P0 | Socle | N1 |

Description

Chaque profil est protégé par une authentification : Face ID (ou Touch ID) sur iOS, ou un code (PIN) en repli. Le déverrouillage ouvre une session limitée dans le temps. L'application se verrouille automatiquement après une période d'inactivité paramétrable et lors du passage en arrière-plan. Côté backend, le code est haché (bcrypt) et n'est jamais stocké en clair ; les sessions reposent sur des jetons opaques, révocables, dont seule une empreinte est conservée en base.

Valeur métier

Protège l'accès aux données financières sensibles et matérialise la promesse de confidentialité dès l'ouverture de l'app.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux déverrouiller mon profil par Face ID pour un accès instantané et sûr.

En tant qu'utilisateur, je veux que l'app se verrouille seule si je la quitte, pour qu'un tiers ne puisse pas consulter mes montants.

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir révoquer une session active (déconnexion).

Règles de gestion

Le code est haché par bcrypt ; jamais de stockage ni de log en clair.

Le jeton de session est opaque (256 bits), expirant, et seule son empreinte SHA-256 est stockée.

Le verrouillage automatique se déclenche après inactivité et en arrière-plan.

Un journal d'accès enregistre les connexions (qui, quand) pour la traçabilité.

Données & calculs

Entités Profile (code haché) et Session (empreinte du jeton, expiration). Paramètre de durée de verrouillage par profil.

Critères d'acceptation

Un mauvais code ou un jeton invalide/expiré renvoie une erreur d'autorisation et aucun accès aux données.

Une session expirée impose une réauthentification.

### EF-003 — Navigation à cinq onglets

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P1 | Socle | N1 |

Description

La navigation principale repose sur cinq onglets : Accueil, Flux, Patrimoine, Projection et Assistant. Cette structure est stable et constitue la colonne vertébrale de l'expérience. Chaque onglet est une section autonome avec sa propre pile de navigation, ses transitions et son état conservé lors des bascules.

Valeur métier

Donne une carte mentale claire et constante du produit, du présent (Flux) au futur (Projection) en passant par l'état (Patrimoine) et l'intelligence (Assistant).

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux retrouver toujours les mêmes onglets au même endroit pour naviguer sans réfléchir.

En tant qu'utilisateur, je veux que l'état d'un onglet soit conservé quand je passe à un autre puis reviens.

Règles de gestion

Les cinq onglets sont : Accueil, Flux, Patrimoine, Projection, Assistant.

Chaque onglet conserve son état de défilement et de navigation lors des bascules.

La barre d'onglets adopte le matériau translucide (Liquid Glass) et l'accent du thème actif.

Données & calculs

État de navigation par onglet (pile, position de défilement). Aucune donnée métier spécifique.

Critères d'acceptation

Les cinq onglets sont présents, libellés et navigables.

La bascule entre onglets est fluide (aucun à-coup visible).

### EF-004 — Mode discret (floutage des montants)

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P1 | Socle | N1 |

Description

Un geste (par exemple un appui long ou un balayage défini) floute instantanément tous les montants affichés à l'écran, sans masquer la structure de l'interface. Le mode peut être activé manuellement ou automatiquement (par exemple au passage en arrière-plan). Il permet de consulter l'app dans les transports ou en présence de tiers sans révéler de chiffres.

Valeur métier

Renforce la confidentialité au quotidien et le sentiment de contrôle, dans la lignée de l'axe de marque « privé par conception ».

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur dans le métro, je veux flouter mes montants d'un geste pour que mon voisin ne les voie pas.

En tant qu'utilisateur, je veux que le mode discret se réactive seul à chaque ouverture si je l'ai choisi.

Règles de gestion

Le floutage s'applique à tous les montants (patrimoine, soldes, transactions, objectifs) sans casser la mise en page.

Le mode est réversible par le même geste.

Une préférence permet de l'activer automatiquement au lancement et en arrière-plan.

Données & calculs

Préférence d'affichage par profil. Aucune donnée financière supplémentaire.

Critères d'acceptation

Le geste floute et défloute l'ensemble des montants de l'écran courant.

La préférence d'activation automatique est respectée.

### EF-005 — Système de thèmes (accents et clair/sombre/auto)

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P1 | Socle | N1 |

Description

L'utilisateur choisit une couleur d'accent parmi une palette inspirée de l'opale (reflets nacrés, dégradés irisés) et un mode d'apparence : clair, sombre ou automatique (suivant le système). Le thème se propage à l'ensemble de l'interface : accents, dégradés, graphes, barre d'onglets. Le mode sombre est traité comme une ambiance premium, pas comme une simple inversion de couleurs.

Valeur métier

Personnalise l'expérience et renforce l'identité visuelle « opale », tout en respectant l'accessibilité et les préférences système.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux choisir une couleur d'accent qui me ressemble.

En tant qu'utilisateur, je veux un mode sombre élégant pour consulter l'app le soir.

En tant qu'utilisateur, je veux que l'app suive automatiquement le thème de mon téléphone.

Règles de gestion

Au moins le mode clair, le mode sombre et le mode automatique sont proposés.

Le changement de thème est appliqué immédiatement, sans redémarrage.

Les contrastes respectent les seuils d'accessibilité (voir ENF-012).

Données & calculs

Préférences de thème par profil (accent, mode d'apparence).

Critères d'acceptation

Le changement d'accent et de mode se reflète instantanément sur toute l'interface.

Le mode automatique suit le réglage système.

### EF-006 — Export complet des données du profil

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P4 | Socle | N1 |

Description

L'utilisateur peut exporter l'intégralité des données de son profil dans un format ouvert et réutilisable (par exemple une archive contenant des fichiers JSON et CSV, ainsi que les documents du coffre-fort). L'export couvre actifs, passifs, valorisations, transactions, catégories, objectifs, scénarios et documents.

Valeur métier

Garantit la portabilité et la réversibilité des données (principe de souveraineté de l'utilisateur), conformément à l'axe de marque sur la confidentialité.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux récupérer toutes mes données à tout moment, sans dépendre d'un tiers.

En tant qu'utilisateur, je veux un format lisible et standard pour réutiliser mes données ailleurs.

Règles de gestion

L'export contient toutes les entités du profil et les documents associés.

Les formats sont ouverts (JSON/CSV) et documentés.

L'opération est tracée dans le journal d'accès.

Données & calculs

Aucune entité nouvelle ; lecture complète des entités du profil.

Critères d'acceptation

Un export produit une archive complète et cohérente du profil, réimportable en principe.

Aucune donnée d'un autre profil n'apparaît dans l'export.

### EF-007 — Espace partagé optionnel (dépenses communes)

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| C — Could (souhaitable) | P7 | Socle | N1 |

Description

Un espace partagé facultatif permet à plusieurs profils de suivre ensemble des dépenses ou des objectifs communs (par exemple un foyer), tout en conservant la séparation des données privées. Le partage est explicite, granulaire et révocable : seules les entités explicitement partagées deviennent visibles dans l'espace commun.

Valeur métier

Adresse le besoin familial de dépenses communes sans renoncer à la confidentialité individuelle.

Histoires utilisateur

En tant que couple, nous voulons suivre nos dépenses communes sans fusionner nos patrimoines privés.

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir retirer à tout moment un élément du partage.

Règles de gestion

Le partage est opt-in, par entité ou catégorie, et révocable.

Les données non partagées restent strictement privées.

Chaque participant garde la maîtrise de ce qu'il expose.

Données & calculs

Entité d'espace partagé reliant des profils ; liens de partage par entité.

Critères d'acceptation

Seules les entités explicitement partagées apparaissent dans l'espace commun.

La révocation retire immédiatement l'accès partagé.

### EF-008 — Multi-devises

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| C — Could (souhaitable) | P7 | Socle | N1 |

Description

Le système gère plusieurs devises pour les actifs, passifs et transactions. Chaque montant conserve sa devise d'origine ; les agrégations (patrimoine net, totaux) sont converties dans une devise de référence choisie par le profil, à l'aide de taux de change historisés. La conversion respecte la règle des montants entiers (jamais de flottant) et conserve la valeur d'origine pour audit.

Valeur métier

Permet de suivre un patrimoine international (comptes, placements, crypto) sans perte de précision ni d'information.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux saisir un compte en dollars et le voir converti en euros dans mon patrimoine total.

En tant qu'utilisateur, je veux conserver la valeur d'origine de chaque montant.

Règles de gestion

Chaque montant porte sa devise ; la valeur d'origine n'est jamais écrasée.

Les taux de change sont historisés et la devise de référence est paramétrable.

Les conversions respectent la règle des centimes entiers.

Données & calculs

Devise par montant ; table de taux de change datés ; devise de référence par profil.

Critères d'acceptation

Un actif en devise étrangère est correctement agrégé dans la devise de référence.

La valeur d'origine reste consultable.

## 7.2 Onglet Accueil

L'écran d'ouverture, centré sur le patrimoine net et sa trajectoire, premier contact quotidien avec le produit.

### EF-010 — Patrimoine net total

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P1 | Accueil | N1 |

Description

L'écran d'accueil affiche en évidence le patrimoine net total du profil, défini comme la somme des dernières valorisations des actifs moins la somme des dernières valorisations des passifs. Ce chiffre est l'élément central du produit : grand, lisible, toujours exact, et systématiquement issu du moteur financier déterministe.

Valeur métier

Répond à la question fondatrice « combien je vaux ? » et ancre l'identité du produit autour du patrimoine plutôt que du solde courant.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux voir mon patrimoine net dès l'ouverture, en un coup d'œil.

En tant qu'utilisateur, je veux que ce chiffre soit toujours fiable et à jour.

Règles de gestion

Patrimoine net = Σ(dernière valorisation de chaque actif non archivé) − Σ(dernière valorisation de chaque passif non archivé).

Le calcul est déterministe, en centimes entiers, jamais produit par l'IA.

Les actifs et passifs archivés sont exclus du total.

Données & calculs

Entités Asset, Liability, Valuation. Calcul par sélection de la valorisation la plus récente par sujet.

Critères d'acceptation

Le patrimoine net affiché est exactement égal à la somme des actifs moins les passifs (vérifiable manuellement).

La valeur est cohérente avec les valorisations saisies.

### EF-011 — Compteur animé du patrimoine net

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P1 | Accueil | N1 |

Description

À l'ouverture, le patrimoine net s'anime : le chiffre « défile » depuis une valeur de départ jusqu'à sa valeur réelle, avec une physique de ressort et une légère rétroaction haptique. L'animation est rapide, satisfaisante et n'entrave jamais la lecture du chiffre final.

Valeur métier

Crée la micro-récompense d'ouverture qui transforme la consultation en habitude plaisante.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux ressentir un petit plaisir à l'ouverture quand mon patrimoine s'affiche en s'animant.

Règles de gestion

L'animation est brève et n'altère pas la valeur finale exacte.

Une rétroaction haptique discrète accompagne la fin de l'animation.

L'animation peut être réduite si l'utilisateur active « réduire les animations ».

Données & calculs

Valeur du patrimoine net (issue d'EF-010). Aucune donnée supplémentaire.

Critères d'acceptation

Le compteur atteint précisément la valeur réelle.

L'animation respecte les préférences d'accessibilité.

### EF-012 — Évolution mensuelle du patrimoine

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P1 | Accueil | N1 |

Description

Sous le patrimoine net, l'app affiche la variation depuis le mois précédent, en valeur absolue (centimes) et en pourcentage, avec un code couleur (hausse/baisse) et une formulation lisible. La période de comparaison est claire et le calcul est déterministe.

Valeur métier

Donne immédiatement le sens de la trajectoire : est-ce que je progresse, et de combien ?

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux savoir si mon patrimoine a augmenté ou diminué ce mois-ci, et de combien.

Règles de gestion

La variation compare la valeur courante à celle de la même date le mois précédent (ou à la dernière valorisation antérieure disponible).

Le pourcentage est calculé en interne sans perte de précision.

Le signe et la couleur reflètent la hausse ou la baisse.

Données & calculs

Historique de valorisations ; calcul de delta entre deux dates.

Critères d'acceptation

La variation affichée correspond à la différence réelle entre les deux périodes.

Le pourcentage est cohérent avec la variation en valeur.

### EF-013 — Graphe d'évolution du patrimoine net (scrubable)

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P1 | Accueil | N1 |

Description

Un graphe présente l'évolution du patrimoine net dans le temps. L'utilisateur peut glisser le doigt sur la courbe (scrubbing) pour lire la valeur à une date précise, avec un repère et une étiquette qui suivent le doigt. Des plages temporelles (1 mois, 6 mois, 1 an, max) sont sélectionnables.

Valeur métier

Rend la trajectoire tangible et explorable, et soutient la promesse « où je vais ».

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux faire glisser mon doigt sur la courbe pour voir mon patrimoine à une date donnée.

En tant qu'utilisateur, je veux changer l'échelle de temps du graphe.

Règles de gestion

La courbe est reconstruite à partir de l'historique des valorisations.

Le scrubbing affiche la valeur exacte au point pointé, avec rétroaction haptique légère.

Les plages temporelles standard sont disponibles.

Données & calculs

Série temporelle de patrimoine net calculée à partir des valorisations datées.

Critères d'acceptation

Le point lu lors du scrubbing correspond à la valeur historique réelle.

Le changement de plage recompose correctement la courbe.

### EF-014 — Cash disponible réel

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P1 | Accueil | N1 |

Description

L'accueil affiche le cash réellement disponible, c'est-à-dire la somme des soldes des actifs liquides (comptes courants, livrets accessibles), distinct du patrimoine net. Cette valeur répond à « combien puis-je dépenser maintenant ? » sans confondre liquidités et patrimoine immobilisé.

Valeur métier

Évite la confusion entre richesse patrimoniale et trésorerie mobilisable.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux distinguer mon cash disponible de mon patrimoine total.

Règles de gestion

Le cash disponible additionne les actifs marqués comme liquides.

Les placements bloqués et l'immobilier sont exclus du cash disponible.

Le calcul est déterministe et en centimes.

Données & calculs

Actifs liquides (type de compte) et leur dernière valorisation.

Critères d'acceptation

Le cash affiché correspond à la somme des soldes liquides.

Les actifs non liquides n'y sont pas inclus.

### EF-015 — Score de santé financière

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P4 | Accueil | N2 |

Description

Un score sur 100 synthétise la santé financière du profil à partir d'indicateurs objectifs : niveau de fonds d'urgence, taux d'épargne, poids des dettes, diversification, dépendance à un revenu unique, part de cash dormant. Le score s'accompagne d'une explication des points forts et des points faibles. Le calcul des indicateurs est déterministe ; l'IA peut rédiger l'explication mais ne produit aucun chiffre.

Valeur métier

Transforme une situation complexe en un repère unique et actionnable, avec des leviers d'amélioration clairs.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux un score simple qui résume ma santé financière.

En tant qu'utilisateur, je veux comprendre ce qui pèse sur mon score et comment l'améliorer.

Règles de gestion

Le score agrège des indicateurs pondérés et documentés.

Chaque composante est explicable (points forts/faibles).

Tous les chiffres proviennent du moteur déterministe ; l'IA n'écrit que le texte.

Données & calculs

Indicateurs dérivés : fonds d'urgence (mois de charges), taux d'épargne, ratio d'endettement, diversification, etc.

Critères d'acceptation

Le score et ses composantes sont reproductibles à données égales.

L'explication ne contient aucun chiffre non issu du moteur.

### EF-016 — Jalons et paliers de patrimoine

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| C — Could (souhaitable) | P4 | Accueil | N1 |

Description

L'app reconnaît et célèbre les paliers patrimoniaux : premiers 10 000 €, 100 000 €, constitution d'un fonds d'urgence (par exemple 6 mois de charges), etc. L'atteinte d'un palier déclenche une célébration visuelle (particules/confettis) et une rétroaction haptique. L'utilisateur peut consulter les jalons franchis et à venir.

Valeur métier

Introduit une gamification motivante et émotionnelle, renforçant l'habitude et le sentiment de progression.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux être félicité quand j'atteins un palier important.

En tant qu'utilisateur, je veux voir le prochain jalon à atteindre.

Règles de gestion

Les jalons standard sont prédéfinis et personnalisables.

La célébration se déclenche une seule fois par franchissement.

Le fonds d'urgence est exprimé en mois de charges courantes.

Données & calculs

Jalons (seuils) ; état franchi/à venir ; lien avec le patrimoine net et les charges.

Critères d'acceptation

Le franchissement d'un seuil déclenche la célébration correspondante.

Les jalons franchis et à venir sont listés correctement.

## 7.3 Onglet Flux

Le quotidien financier : transactions, import, catégorisation intelligente, calendrier, abonnements, trésorerie projetée et enveloppes.

### EF-020 — Liste des revenus/dépenses, recherche et filtres

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P3 | Flux | N1 |

Description

L'onglet Flux liste les transactions (revenus et dépenses) par ordre chronologique, avec recherche plein texte (libellé, montant, catégorie) et filtres combinables (période, catégorie, compte, type, étiquette, montant). Le défilement est fluide même sur de gros volumes, et les regroupements par jour/semaine/mois sont lisibles.

Valeur métier

Donne un accès rapide et précis à l'historique des mouvements, base de toute analyse.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux retrouver une dépense précise en quelques secondes.

En tant qu'utilisateur, je veux filtrer mes dépenses d'une catégorie sur une période.

Règles de gestion

La recherche couvre libellé, montant et catégorie.

Les filtres sont combinables et persistants le temps de la session.

Les montants sont affichés en centimes formatés, jamais en flottant.

Données & calculs

Entité Transaction (montant en centimes, date, libellé, compte, catégorie, étiquettes, split).

Critères d'acceptation

Une recherche retourne les transactions pertinentes.

Les filtres combinés produisent un résultat correct et cohérent.

### EF-021 — Import de transactions CSV/OFX

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P3 | Flux | N1 |

Description

L'utilisateur importe ses transactions depuis des fichiers CSV ou OFX exportés par sa banque. L'import propose un mappage des colonnes (date, libellé, montant, devise), détecte et évite les doublons, et rattache les transactions au bon compte. Les montants sont convertis en centimes entiers à l'import.

Valeur métier

Constitue la source de données principale en l'absence de synchronisation bancaire automatique, sans dépendre d'un tiers.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux importer le relevé CSV de ma banque et voir mes transactions apparaître.

En tant qu'utilisateur, je veux éviter d'importer deux fois les mêmes opérations.

Règles de gestion

Le mappage des colonnes est configurable et mémorisable par banque.

La détection de doublons s'appuie sur date, montant et libellé normalisé.

Les montants sont stockés en centimes entiers ; aucune conversion en flottant.

Données & calculs

Fichier source (CSV/OFX) ; règles de mappage ; transactions créées.

Critères d'acceptation

Un import CSV crée les transactions attendues, rattachées au bon compte.

Les doublons ne sont pas réimportés.

### EF-022 — Catégorisation automatique (IA) et apprentissage

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P3 | Flux | N1 |

Description

À l'import ou à la saisie, l'IA locale propose automatiquement une catégorie pour chaque transaction à partir du libellé et du contexte. L'utilisateur peut corriger ; l'app apprend de la correction et applique la règle aux transactions similaires futures (et propose de re-catégoriser les passées). Cette tâche s'exécute en priorité sur l'iPhone (niveau 1), donnée sensible restant locale.

Valeur métier

Réduit drastiquement la saisie manuelle tout en s'améliorant avec l'usage, sans exposer les libellés bancaires au cloud.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux que mes transactions soient classées automatiquement.

En tant qu'utilisateur, je veux corriger une catégorie une fois et que l'app retienne la leçon.

Règles de gestion

La catégorisation initiale s'exécute en local (niveau 1, donnée N1).

Une correction crée/renforce une règle d'apprentissage par motif de libellé.

L'app propose d'appliquer la nouvelle règle à l'historique similaire.

Données & calculs

Transaction (libellé, catégorie) ; règles d'apprentissage (motif → catégorie).

Critères d'acceptation

Une transaction importée reçoit une catégorie proposée.

Après correction, les transactions similaires suivantes sont correctement classées.

### EF-023 — Nettoyage des libellés bancaires (IA)

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P3 | Flux | N1 |

Description

Les libellés bruts des banques (codes, numéros, mentions techniques) sont nettoyés par l'IA locale en libellés lisibles (par exemple « CB FNAC PARIS 75 » devient « Fnac »). Le libellé d'origine est conservé pour audit. Le traitement reste local (donnée N1).

Valeur métier

Améliore nettement la lisibilité de l'historique sans jamais envoyer les libellés bruts hors de l'appareil.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux des libellés propres et compréhensibles plutôt que des codes bancaires.

Règles de gestion

Le libellé brut est conservé ; un libellé nettoyé est ajouté.

Le nettoyage s'exécute en local (niveau 1, donnée N1).

L'utilisateur peut éditer manuellement le libellé nettoyé.

Données & calculs

Transaction (libellé brut, libellé nettoyé).

Critères d'acceptation

Les libellés affichés sont lisibles ; le libellé d'origine reste accessible.

### EF-024 — Détail, édition et split multi-catégories

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P3 | Flux | N1 |

Description

Chaque transaction dispose d'une vue de détail permettant d'éditer ses attributs (libellé, catégorie, étiquettes, note) et de la diviser en plusieurs lignes (split) : par exemple un passage en caisse réparti entre « courses » et « électroménager ». La somme des splits égale toujours le montant total, au centime.

Valeur métier

Permet une catégorisation fidèle à la réalité des dépenses mixtes.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux répartir un achat entre plusieurs catégories.

En tant qu'utilisateur, je veux corriger les détails d'une transaction.

Règles de gestion

La somme des splits est strictement égale au montant total (contrôle au centime).

Chaque split porte sa propre catégorie et éventuelles étiquettes.

L'édition est tracée (horodatage de modification).

Données & calculs

Transaction ; lignes de Split (montant en centimes, catégorie).

Critères d'acceptation

La somme des splits égale le montant total.

Les modifications sont persistées et reflétées dans les analyses.

### EF-025 — Calendrier financier (flux futurs datés)

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P3 | Flux | N1 |

Description

Un calendrier présente les flux futurs datés : salaires, échéances de crédit, abonnements, impôts, loyers. Il offre une vue mensuelle et une vue liste, et sert de base au calcul du cashflow futur. Les flux récurrents alimentent automatiquement le calendrier.

Valeur métier

Anticipe les entrées et sorties à venir et prévient les mauvaises surprises de trésorerie.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux voir ce qui va être prélevé et reçu dans les prochaines semaines.

Règles de gestion

Les flux récurrents (revenus, crédits, abonnements) sont projetés sur le calendrier.

Chaque flux futur porte une date, un montant et une nature.

Le calendrier alimente le calcul du cashflow futur (EF-027).

Données & calculs

Règles récurrentes (RecurringRule) ; flux datés projetés.

Critères d'acceptation

Les flux futurs récurrents apparaissent aux bonnes dates.

Le calendrier reste cohérent avec le cashflow futur.

### EF-026 — Détection d'abonnements récurrents

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P3 | Flux | N1 |

Description

L'app détecte automatiquement les abonnements et prélèvements récurrents en analysant la régularité des transactions (montant et périodicité stables). Elle propose de les transformer en règles récurrentes, signale les hausses de tarif et les abonnements potentiellement oubliés.

Valeur métier

Aide à reprendre le contrôle des dépenses récurrentes, souvent invisibles et cumulativement coûteuses.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux repérer tous mes abonnements en un endroit.

En tant qu'utilisateur, je veux être alerté si un abonnement augmente.

Règles de gestion

La détection s'appuie sur la récurrence de montant et de périodicité.

Une hausse de montant d'un abonnement connu est signalée.

L'utilisateur peut confirmer, ignorer ou transformer en règle récurrente.

Données & calculs

Transactions ; règles récurrentes déduites (RecurringRule).

Critères d'acceptation

Les abonnements réguliers sont détectés et regroupés.

Une augmentation tarifaire est correctement signalée.

### EF-027 — Cashflow futur (trésorerie projetée)

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P3 | Flux | N2 |

Description

L'app projette le cash disponible réel à une date future donnée, en intégrant le solde actuel, les revenus à venir, les échéances de crédit, les abonnements, les impôts et une estimation des dépenses moyennes et exceptionnelles. Le résultat répond à « combien me restera-t-il réellement au 30 du mois ? ». Le calcul est déterministe.

Valeur métier

Transforme l'anticipation en certitude chiffrée et évite les fins de mois difficiles.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux savoir combien il me restera réellement à une date future donnée.

Règles de gestion

La projection agrège solde courant, flux récurrents et estimation de dépenses.

Le calcul est déterministe, en centimes ; l'IA peut commenter mais pas chiffrer.

La date cible est paramétrable.

Données & calculs

Soldes liquides ; règles récurrentes ; moyenne de dépenses ; date cible.

Critères d'acceptation

La trésorerie projetée à une date est cohérente avec les flux connus.

Le chiffre provient du moteur déterministe.

### EF-028 — Enveloppes budgétaires

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P4 | Flux | N1 |

Description

Optionnellement, l'utilisateur alloue à l'avance son argent dans des enveloppes (style YNAB) : alimentation, loisirs, transport, etc. Les dépenses consomment leur enveloppe ; l'app montre le restant à dépenser et alerte en cas de dépassement (voir EF-053). Les enveloppes sont une couche facultative qui n'impose rien à qui ne veut pas budgétiser.

Valeur métier

Apporte un cadre de pilotage proactif du budget à ceux qui le souhaitent, sans alourdir l'usage de base.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux allouer un budget mensuel par catégorie et suivre ce qu'il me reste.

Règles de gestion

Chaque enveloppe a un montant alloué et un consommé calculé à partir des transactions.

Le restant à dépenser est mis à jour en temps réel.

Le module est entièrement optionnel.

Données & calculs

Entité Envelope (catégorie, montant alloué en centimes, période) ; lien aux transactions.

Critères d'acceptation

La consommation d'une enveloppe correspond aux dépenses catégorisées de la période.

Le dépassement déclenche l'alerte associée.

## 7.4 Onglet Patrimoine

Les actifs et passifs comme entités de premier rang, leurs valorisations, et les centres spécialisés (immobilier, investissement, objets, entreprise).

### EF-030 — Saisie manuelle d'actifs

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P1 | Patrimoine | N1 |

Description

L'utilisateur crée et gère manuellement ses actifs de tout type : comptes courants, livrets, assurance-vie, PEA, compte-titres (CTO), crypto-actifs, immobilier, métaux précieux, véhicules, objets de valeur, parts de société. Chaque actif porte un nom, un type, une devise et une note. La saisie est rapide et claire, et constitue la base du patrimoine net.

Valeur métier

Permet de représenter l'intégralité du patrimoine, y compris non bancaire, sans dépendre d'aucune synchronisation externe.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux ajouter mon PEA, ma crypto et mon appartement comme des actifs.

En tant qu'utilisateur, je veux catégoriser chaque actif par type.

Règles de gestion

Le type d'actif est choisi dans une liste contrôlée et extensible.

La devise par défaut est l'euro, modifiable.

Un actif peut être archivé sans être supprimé (sortie du calcul du patrimoine).

Données & calculs

Entité Asset (profil, nom, type, devise, note, archivé, horodatages).

Critères d'acceptation

La création, l'édition, l'archivage et la suppression d'un actif fonctionnent.

Un nouvel actif apparaît dans la liste du patrimoine du bon profil.

### EF-031 — Saisie manuelle de passifs

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P1 | Patrimoine | N1 |

Description

L'utilisateur saisit ses passifs : crédits immobiliers, crédits auto, crédits à la consommation. Chaque passif porte un nom, un type, une devise et une note ; son capital restant dû est suivi par valorisations successives. Les passifs sont soustraits des actifs pour le patrimoine net.

Valeur métier

Donne une vision honnête du patrimoine en intégrant l'endettement, condition d'un chiffre net fiable.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer mon crédit immobilier et suivre son capital restant dû.

Règles de gestion

Le type de passif est choisi dans une liste contrôlée.

Le capital restant dû est suivi via l'historique de valorisations.

Un passif archivé sort du calcul du patrimoine net.

Données & calculs

Entité Liability (profil, nom, type, devise, note, archivé, horodatages).

Critères d'acceptation

La création et le suivi d'un passif fonctionnent.

Le passif est correctement déduit du patrimoine net.

### EF-032 — Historique de valorisations

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P1 | Patrimoine | N1 |

Description

Chaque actif et chaque passif possède un historique de valorisations : des snapshots datés de leur valeur (en centimes). C'est cet historique qui alimente la courbe d'évolution du patrimoine net. L'utilisateur ajoute une valorisation à une date donnée ; la plus récente fait foi pour les totaux.

Valeur métier

Constitue la mémoire patrimoniale du produit et la source unique des courbes et variations.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer la valeur de mon PEA chaque mois pour suivre son évolution.

En tant qu'utilisateur, je veux consulter l'historique de valeur d'un actif.

Règles de gestion

Une valorisation porte une date (jour) et un montant positif en centimes.

La valorisation la plus récente d'un sujet détermine sa valeur courante.

L'historique est consultable et ordonné par date décroissante.

Données & calculs

Entité Valuation (profil, actif ou passif, montant en centimes, date, note).

Critères d'acceptation

L'ajout d'une valorisation met à jour la valeur courante et la courbe.

L'historique reflète fidèlement les saisies.

### EF-033 — Centre immobilier

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| C — Could (souhaitable) | P6 | Patrimoine | N1 |

Description

Une mini-application dédiée à l'immobilier : pour chaque bien, valeur d'achat et valeur estimée, crédit adossé et capital restant dû, rendement locatif, cashflow mensuel (loyers − charges − échéance), taxe foncière, et indicateurs de performance. Elle relie l'actif immobilier et le passif de crédit correspondant.

Valeur métier

Adresse l'immobilier comme une classe d'actifs à part entière, souvent dominante dans un patrimoine.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux suivre le rendement et le cashflow de mon bien locatif.

En tant qu'utilisateur, je veux relier mon crédit immo à mon bien.

Règles de gestion

Un bien relie un actif immobilier et, le cas échéant, un passif de crédit.

Le cashflow et le rendement sont calculés de façon déterministe.

La taxe foncière et les charges sont prises en compte.

Données & calculs

Asset immobilier ; Liability adossée ; paramètres (loyers, charges, taxe).

Critères d'acceptation

Le cashflow et le rendement affichés sont exacts au regard des paramètres saisis.

Le bien et son crédit sont correctement reliés.

### EF-034 — Centre investissement

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| C — Could (souhaitable) | P6 | Patrimoine | N2 |

Description

Un centre de suivi (et non de trading) des placements : PEA, CTO, assurance-vie, crypto, avec répartition par classe d'actifs (actions, obligations, immobilier papier, liquidités) et suivi de performance. Il agrège les valorisations et présente la diversification du portefeuille.

Valeur métier

Donne une vision consolidée et une mesure de diversification des placements, sans exécuter d'ordres.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux voir la répartition de mes placements par classe d'actifs.

En tant qu'utilisateur, je veux suivre la performance globale de mon portefeuille.

Règles de gestion

La répartition est calculée à partir des valorisations et des classes d'actifs.

Aucune fonction de passage d'ordre n'est proposée.

Les performances sont déterministes ; l'IA peut commenter sans chiffrer.

Données & calculs

Actifs de placement ; classes d'actifs ; valorisations.

Critères d'acceptation

La répartition par classe est exacte.

La performance agrégée est cohérente avec les valorisations.

### EF-035 — Valeur des objets

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| C — Could (souhaitable) | P6 | Patrimoine | N1 |

Description

Un inventaire des objets de valeur : montres, bijoux, or, voitures, œuvres d'art, matériel professionnel, collections. Chaque objet porte une valeur d'achat et une valeur estimée, une photo, une facture et des informations d'assurance. Ces objets comptent dans le patrimoine.

Valeur métier

Capture une part du patrimoine souvent ignorée par les autres apps et utile en cas de sinistre ou de transmission.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux inventorier mes objets de valeur avec photo et facture.

En tant qu'utilisateur, je veux que leur valeur compte dans mon patrimoine.

Règles de gestion

Un objet porte valeur d'achat, valeur estimée, photo, facture, assurance.

Les documents associés relèvent du coffre-fort (confidentialité N3).

La valeur estimée alimente le patrimoine.

Données & calculs

Asset de type objet ; documents liés (photo, facture) ; informations d'assurance.

Critères d'acceptation

Un objet inventorié apparaît dans le patrimoine avec sa valeur estimée.

Les documents associés sont stockés de façon sécurisée.

### EF-036 — Module entrepreneur

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| C — Could (souhaitable) | P7 | Patrimoine | N1 |

Description

Un module pour les indépendants et dirigeants : valeur de la société, parts détenues, compte courant d'associé, dividendes, rémunération, fiscalité prévisionnelle, trésorerie personnelle versus professionnelle, et scénarios (« si je me verse X € par mois »). Il reste un outil de pilotage personnel, pas une comptabilité légale.

Valeur métier

Étend Opale aux patrimoines professionnels, fréquents chez les entrepreneurs.

Histoires utilisateur

En tant que dirigeant, je veux suivre la valeur de mes parts et mon compte courant d'associé.

En tant que dirigeant, je veux simuler l'impact d'une hausse de ma rémunération.

Règles de gestion

La valeur des parts et le compte courant d'associé sont suivis comme des actifs.

Les scénarios de rémunération passent par le moteur déterministe.

Le module ne tient pas lieu de comptabilité officielle.

Données & calculs

Actifs professionnels (parts, CCA) ; paramètres de rémunération et fiscalité.

Critères d'acceptation

Les éléments professionnels sont intégrés au patrimoine.

Un scénario de rémunération produit des impacts chiffrés cohérents.

## 7.5 Onglet Projection

Le futur : indépendance financière, simulations, objectifs, euros constants, comparaison de scénarios et timeline patrimoniale.

### EF-040 — Date d'indépendance financière (FIRE)

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P2 | Projection | N2 |

Description

L'app calcule et affiche la date estimée d'indépendance financière : le moment où les revenus du patrimoine couvrent durablement les besoins de l'utilisateur. Le calcul repose sur le patrimoine actuel, le taux d'épargne, un rendement attendu et un taux de retrait soutenable. Le résultat est présenté de façon désirable (« libre à 47 ans »).

Valeur métier

Constitue le hook addictif du produit : un chiffre unique, motivant, qui matérialise l'objectif de long terme.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux savoir à quel âge je pourrais être financièrement indépendant.

En tant qu'utilisateur, je veux voir comment mes efforts d'épargne rapprochent cette date.

Règles de gestion

Le calcul intègre patrimoine, épargne mensuelle, rendement et taux de retrait soutenable.

Les hypothèses sont explicites et modifiables.

Le calcul est déterministe ; l'IA n'invente aucun chiffre.

Données & calculs

Patrimoine net ; taux d'épargne ; hypothèses de rendement et de retrait.

Critères d'acceptation

La date d'indépendance est cohérente avec les hypothèses saisies.

Une variation d'épargne déplace la date de façon cohérente.

### EF-041 — Simulateur d'épargne

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P2 | Projection | N2 |

Description

Un simulateur répond à « si j'épargne X € par mois, combien aurai-je dans N années ? ». Il projette la croissance du patrimoine selon un montant d'épargne mensuel et un rendement annuel, et affiche des jalons intermédiaires (5, 10, 20 ans). Les projections sont déterministes et instantanément recalculées au changement de paramètre.

Valeur métier

Rend tangible l'effet de l'épargne et de la capitalisation, et soutient la prise de décision.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux simuler mon patrimoine futur selon mon effort d'épargne.

Règles de gestion

La projection applique une capitalisation périodique déterministe.

Les paramètres (montant mensuel, rendement, horizon) sont ajustables en direct.

Les montants sont en centimes ; pas de flottant pour les valeurs financières affichées.

Données & calculs

Montant d'épargne mensuel ; rendement annuel ; horizon ; patrimoine de départ.

Critères d'acceptation

La projection à N années est cohérente avec les paramètres.

Le changement de paramètre recalcule instantanément la projection.

### EF-042 — Objectifs intelligents

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P4 | Projection | N2 |

Description

L'utilisateur définit des objectifs de vie (résidence principale, voyage, voiture, création d'entreprise, retraite). Pour chacun, l'app calcule la date prévue d'atteinte, l'avance ou le retard par rapport au plan, et le montant restant. Les objectifs se nourrissent du patrimoine et du taux d'épargne réels.

Valeur métier

Transforme des envies en plans chiffrés et suivis, avec un feedback d'avancement motivant.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux fixer un objectif d'apport immobilier et savoir quand je l'atteindrai.

En tant qu'utilisateur, je veux savoir si je suis en avance ou en retard.

Règles de gestion

Chaque objectif porte un montant cible, une échéance souhaitée et une priorité.

La date prévue et l'écart au plan sont calculés de façon déterministe.

Les objectifs partagent la capacité d'épargne disponible.

Données & calculs

Entité Goal (montant cible, échéance, priorité) ; lien au taux d'épargne et au patrimoine.

Critères d'acceptation

La date prévue d'un objectif est cohérente avec l'épargne affectée.

L'avance/retard est calculé correctement.

### EF-043 — Projections en euros constants

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| C — Could (souhaitable) | P4 | Projection | N2 |

Description

Les projections peuvent être affichées en euros constants, c'est-à-dire corrigées de l'inflation, afin de représenter le pouvoir d'achat réel futur plutôt que des montants nominaux trompeurs. Un taux d'inflation paramétrable est appliqué de façon déterministe.

Valeur métier

Évite l'illusion monétaire et donne une lecture honnête de la valeur future.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux voir mon patrimoine futur en pouvoir d'achat d'aujourd'hui.

Règles de gestion

Un taux d'inflation paramétrable est appliqué aux projections.

L'utilisateur bascule entre euros courants et euros constants.

Le calcul est déterministe.

Données & calculs

Taux d'inflation ; projections nominales à convertir.

Critères d'acceptation

Les projections en euros constants sont cohérentes avec le taux d'inflation choisi.

### EF-044 — Comparateur de scénarios

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| C — Could (souhaitable) | P7 | Projection | N2 |

Description

L'utilisateur compare deux futurs côte à côte : par exemple « louer » versus « acheter », ou deux niveaux d'épargne. Chaque scénario affiche sa trajectoire de patrimoine, ses impacts à 5, 10 et 20 ans, et ses risques. La comparaison est visuelle et chiffrée.

Valeur métier

Aide à trancher des choix structurants en visualisant leurs conséquences de long terme.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux comparer acheter et louer sur 20 ans avant de décider.

Règles de gestion

Deux scénarios sont calculés avec les mêmes hypothèses de base, paramètres distincts.

Les impacts à 5/10/20 ans sont affichés pour chaque scénario.

Les calculs sont déterministes.

Données & calculs

Entité Scenario (hypothèses, paramètres) ; trajectoires calculées.

Critères d'acceptation

La comparaison reflète fidèlement les hypothèses de chaque scénario.

### EF-045 — Timeline patrimoniale

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| C — Could (souhaitable) | P6 | Projection | N1 |

Description

Une vue chronologique de la vie financière, passée et future : fonds d'urgence atteint en 2026, apport immobilier en 2028, bien locatif en 2032, indépendance en 2040. Elle relie objectifs, jalons et projections en un récit visuel cohérent.

Valeur métier

Donne du sens et une direction en racontant la trajectoire patrimoniale comme une histoire.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux voir ma vie financière comme une frise du passé au futur.

Règles de gestion

La timeline agrège jalons franchis, objectifs et projections.

Les événements futurs sont des projections déterministes, signalées comme telles.

La frise est navigable et lisible.

Données & calculs

Jalons ; objectifs ; projections ; événements datés.

Critères d'acceptation

La timeline présente les événements aux bonnes dates et reste cohérente avec les projections.

## 7.6 Onglet Assistant IA

L'intelligence conversationnelle et décisionnelle : recherche naturelle, IA contextuelle, Mode Décision et alertes.

### EF-050 — Recherche en langage naturel

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P5 | Assistant | N2 |

Description

L'utilisateur interroge ses données en langage naturel : « combien ai-je dépensé en courses en mars ? », « quel est mon plus gros poste de dépense ? ». L'IA comprend l'intention, le moteur déterministe calcule la réponse, et l'IA la restitue en langage clair. Aucune valeur chiffrée n'est inventée par l'IA.

Valeur métier

Rend les données accessibles sans menus ni filtres, par simple conversation.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux poser une question simple et obtenir un chiffre exact.

Règles de gestion

L'IA traduit la question en requête ; le moteur calcule ; l'IA formule la réponse.

Les requêtes simples s'exécutent en priorité en local (niveau 1).

Tout chiffre provient du moteur déterministe.

Données & calculs

Intention extraite ; requête sur les transactions/agrégats ; réponse formulée.

Critères d'acceptation

Une question de dépense par catégorie et période retourne le montant exact.

Aucun chiffre n'est produit hors du moteur.

### EF-051 — IA patrimoniale contextuelle

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P5 | Assistant | N2 |

Description

L'assistant connaît la situation patrimoniale complète du profil (revenus, charges, actifs, dettes, objectifs, risques) et raisonne dessus pour fournir explications, insights et recommandations. Le contexte est fourni de manière minimisée et, si un niveau cloud est nécessaire, anonymisée. Les chiffres restent issus du moteur.

Valeur métier

Offre une intelligence financière personnalisée inaccessible aux apps sans données complètes, IA et confidentialité réunies.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux des conseils tenant compte de toute ma situation, pas de généralités.

Règles de gestion

Le contexte transmis respecte les niveaux de confidentialité N1/N2/N3.

L'IA explique et recommande mais ne chiffre jamais hors moteur.

Le niveau d'IA est choisi par l'AI Router selon complexité et sensibilité.

Données & calculs

Contexte patrimonial structuré ; sorties d'analyse de l'IA ; chiffres du moteur.

Critères d'acceptation

Les recommandations sont cohérentes avec la situation réelle.

Les données sensibles ne quittent pas le périmètre autorisé.

### EF-052 — Mode Décision

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P5 | Assistant | N2 |

Description

Le cœur de la valeur : l'utilisateur pose une décision (acheter ou louer, payer cash ou à crédit, rembourser ou investir, quitter son emploi…). Le moteur calcule les impacts immédiat, à 5 ans et à 10 ans sur le patrimoine, le cash, les objectifs et la date d'indépendance, évalue le risque, et propose trois scénarios (prudent, normal, ambitieux) ainsi qu'une recommandation argumentée.

Valeur métier

Matérialise la promesse « l'argent sert à décider » et constitue le principal fossé concurrentiel.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux savoir si je peux m'offrir une voiture à 35 000 € et ce que cela change.

En tant qu'utilisateur, je veux comparer acheter et louer avec des impacts chiffrés sur 10 ans.

Règles de gestion

Le moteur déterministe produit tous les impacts chiffrés (0/5/10 ans).

Trois scénarios prudent/normal/ambitieux sont présentés.

Une décision complexe peut être routée vers le cloud avec données anonymisées et confirmation.

Données & calculs

Entité Scenario ; impacts calculés (patrimoine, cash, fonds d'urgence, date d'indépendance) ; niveau de risque.

Critères d'acceptation

Les impacts affichés sont reproductibles et cohérents avec les données.

La recommandation s'appuie sur les chiffres du moteur, jamais inventés.

### EF-053 — Alertes intelligentes

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P4 | Assistant | N2 |

Description

L'app génère des alertes pertinentes : dépassement d'enveloppe, solde bas prévu à une date future, abonnement en hausse, fonds d'urgence sous le seuil, échéance importante à venir. Les alertes sont calculées de façon déterministe et formulées clairement ; l'utilisateur en règle la sensibilité.

Valeur métier

Passe d'un historique passif à un pilotage proactif qui prévient plutôt que de constater.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux être prévenu avant d'être à découvert.

En tant qu'utilisateur, je veux savoir quand je dépasse un budget.

Règles de gestion

Les conditions d'alerte reposent sur des seuils déterministes (cashflow, enveloppes, fonds d'urgence).

La sensibilité et les canaux d'alerte sont paramétrables.

Chaque alerte est explicable et traçable.

Données & calculs

Seuils ; projections de cashflow ; enveloppes ; règles d'alerte.

Critères d'acceptation

Une condition d'alerte remplie déclenche une notification claire.

Les alertes ne produisent pas de faux positifs sur des seuils non atteints.

## 7.7 Briques transverses

Les fonctions de fond qui font le fossé concurrentiel : Financial Twin, radar de risques, bilan mensuel, transmission et coffre-fort.

### EF-060 — Financial Twin (double financier)

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P5 | Transverse | N2 |

Description

Le Financial Twin est le double financier de l'utilisateur : un modèle vivant de ses revenus, charges, actifs, dettes, objectifs, habitudes et risques. Il sert de moteur de simulation au Mode Décision, aux projections et au radar de risques. C'est le cœur conceptuel du produit : une représentation simulable de la situation réelle.

Valeur métier

Permet de tester des décisions et des futurs sur une copie fidèle de la réalité, sans risque.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux que l'app raisonne sur une image complète et cohérente de ma situation.

Règles de gestion

Le Twin agrège l'ensemble des données financières du profil en un modèle cohérent.

Il alimente les simulations (décisions, projections, risques).

Il est recalculé à partir des données réelles, jamais inventé.

Données & calculs

Agrégat structuré du profil (revenus, charges, actifs, dettes, objectifs, habitudes).

Critères d'acceptation

Les simulations fondées sur le Twin sont cohérentes avec les données réelles.

### EF-061 — Radar de risques

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P5 | Transverse | N2 |

Description

Le radar détecte ce qui peut casser le plan financier : cash dormant non investi, surendettement, fonds d'urgence insuffisant, dépendance à un revenu unique, immobilier trop dominant, illiquidité, dépenses fixes trop élevées. Chaque risque est mesuré par un indicateur déterministe et accompagné d'une explication et de pistes d'action.

Valeur métier

Anticipe les fragilités avant qu'elles ne deviennent des problèmes, à la manière d'un contrôle technique patrimonial.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux être averti si mon fonds d'urgence est trop faible ou si je dépends trop d'un seul revenu.

Règles de gestion

Chaque risque repose sur un indicateur chiffré et un seuil documenté.

Les explications sont rédigées par l'IA mais les mesures viennent du moteur.

Les risques sont priorisés par gravité.

Données & calculs

Indicateurs de risque (fonds d'urgence, endettement, concentration, liquidité…).

Critères d'acceptation

Les risques détectés correspondent aux indicateurs réels.

Aucun chiffre de risque n'est produit hors du moteur.

### EF-062 — Bilan mensuel intelligent

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| S — Should (important) | P5 | Transverse | N2 |

Description

En fin de mois, l'app produit un résumé humain rédigé par l'IA : variation du patrimoine, taux d'épargne, dépenses inutiles repérées, meilleure décision du mois, point faible à surveiller. Les chiffres proviennent du moteur ; l'IA assure la narration claire et personnalisée. Le bilan complet s'exécute de préférence sur le homelab (niveau 2).

Valeur métier

Transforme les données du mois en récit actionnable, à la manière d'un point mensuel avec un conseiller.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux un résumé clair de mon mois financier sans avoir à fouiller les chiffres.

Règles de gestion

Tous les chiffres du bilan proviennent du moteur déterministe.

La rédaction est assurée par l'IA (niveau 2 de préférence).

Le bilan couvre patrimoine, épargne, dépenses, décision et point faible.

Données & calculs

Agrégats mensuels (patrimoine, épargne, dépenses) ; texte généré.

Critères d'acceptation

Les chiffres du bilan sont exacts ; la narration ne contient aucun chiffre inventé.

### EF-063 — Plan de transmission

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| C — Could (souhaitable) | P6 | Transverse | N3 |

Description

Un mode succession/famille regroupe les éléments de transmission : contrats importants, bénéficiaires d'assurance-vie, biens et dettes, documents clés, contacts (notaire, banque, assurance) et accès d'urgence pour un proche de confiance. Les données sont strictement locales (N3) et chiffrées.

Valeur métier

Adresse un besoin rarement couvert et très différenciant : préparer sereinement la transmission.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux préparer la transmission de mon patrimoine et désigner un accès d'urgence.

En tant que proche de confiance, je veux pouvoir accéder aux informations essentielles en cas de besoin.

Règles de gestion

Les données de transmission sont classées N3 (jamais envoyées au cloud).

L'accès d'urgence est encadré, restreint et traçable.

Les bénéficiaires et contacts sont structurés et associés aux contrats/biens.

Données & calculs

Entités Beneficiary, Contact ; documents N3 ; règles d'accès d'urgence.

Critères d'acceptation

Les éléments de transmission sont conservés localement et chiffrés.

L'accès d'urgence respecte les restrictions définies.

### EF-064 — Coffre-fort patrimonial

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| C — Could (souhaitable) | P6 | Transverse | N3 |

Description

Un coffre-fort chiffré stocke les documents patrimoniaux : actes, contrats d'assurance-vie, carte grise, passeport, testament, diagnostics, factures. Chaque document porte un niveau de confidentialité (par défaut N3) et n'est jamais envoyé au cloud. Les documents peuvent être liés à des actifs ou à des éléments de transmission.

Valeur métier

Centralise en sécurité les pièces essentielles, utiles au quotidien comme en cas de sinistre ou de succession.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux ranger mes documents importants dans un coffre chiffré et privé.

Règles de gestion

Les documents sont chiffrés au repos et classés par niveau de confidentialité.

Par défaut, un document est N3 (cloud interdit).

Un document peut être rattaché à un actif ou à un contact/bénéficiaire.

Données & calculs

Entité Document (type, niveau de confidentialité, liens) ; stockage chiffré.

Critères d'acceptation

Un document ajouté est chiffré et n'est jamais transmis au cloud.

Les liens vers les actifs et la transmission fonctionnent.

## 7.8 Données bancaires & intégrations

Les canaux d'alimentation des données, du manuel à l'automatique.

### EF-070 — Import manuel CSV/OFX

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P3 | Intégrations | N1 |

Description

Reprend et formalise l'import manuel de relevés (voir EF-021) comme canal principal d'alimentation des transactions, indépendant de toute API bancaire. Il garantit que l'utilisateur peut alimenter Opale même sans connecteur, à partir des exports standard de sa banque.

Valeur métier

Assure l'autonomie de l'app vis-à-vis des agrégateurs et la robustesse de l'alimentation des données.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux toujours pouvoir importer mes opérations sans dépendre d'une connexion bancaire.

Règles de gestion

Les formats CSV et OFX sont supportés.

Le canal manuel reste disponible même quand la synchro automatique existe.

Les montants sont convertis en centimes entiers.

Données & calculs

Fichiers CSV/OFX ; transactions importées.

Critères d'acceptation

L'import manuel fonctionne indépendamment de toute API externe.

### EF-071 — Synchronisation bancaire automatique (GoCardless / DSP2)

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| C — Could (souhaitable) | P7 | Intégrations | N1 |

Description

À terme, une synchronisation bancaire automatique via GoCardless Bank Account Data (DSP2, gratuit) récupère les transactions sans saisie. L'agrégation reste optionnelle et l'import manuel demeure le filet de sécurité. Les identifiants et jetons d'accès sont conservés en sécurité, hors du code.

Valeur métier

Apporte le confort de l'automatisation une fois le cœur du produit solide, sans sacrifier la robustesse ni la confidentialité.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux que mes transactions arrivent automatiquement sans import manuel.

Règles de gestion

La synchro s'appuie sur GoCardless (DSP2) et reste optionnelle.

Les secrets d'accès sont stockés hors code (variables d'environnement/coffre).

L'import manuel reste disponible en repli.

Données & calculs

Connexion GoCardless ; jetons d'accès sécurisés ; transactions synchronisées.

Critères d'acceptation

La synchro alimente les transactions sans saisie, avec dédoublonnage.

En cas d'indisponibilité, l'import manuel prend le relais.

### EF-072 — Saisie et mise à jour manuelle des actifs non bancaires

| Priorité (MoSCoW) | Palier | Rattachement | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| M — Must (indispensable) | P1 | Intégrations | N1 |

Description

Garantit que tout actif non bancaire (immobilier, objets, crypto, parts d'entreprise) peut être saisi et mis à jour manuellement, indépendamment de toute synchronisation. C'est la condition d'une vision patrimoniale complète dès les premiers paliers.

Valeur métier

Assure que le patrimoine net reflète la réalité complète, au-delà des seules données bancaires.

Histoires utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux saisir et réévaluer mon appartement et ma crypto à la main.

Règles de gestion

Tous les types d'actifs non bancaires sont saisissables manuellement.

La réévaluation se fait par ajout de valorisations datées.

Aucune dépendance à une API externe pour ces actifs.

Données & calculs

Entités Asset et Valuation (saisie manuelle).

Critères d'acceptation

Un actif non bancaire saisi manuellement est correctement intégré au patrimoine.

# 8. Stratégie d'intelligence artificielle hybride en cascade

La stratégie d'intelligence artificielle d'Opale obéit à un principe directeur : l'intelligence maximale, avec le minimum de données exposées. Concrètement, le système privilégie toujours le traitement le plus local possible et n'escalade vers des moyens plus puissants — mais moins privés — que lorsque c'est nécessaire, et sous conditions strictes de confidentialité.

Cette stratégie repose sur trois piliers complémentaires : une cascade à trois niveaux de calcul, un AI Router qui décide du niveau pour chaque demande, et une classification systématique des données par niveau de confidentialité, accompagnée d'un moteur d'anonymisation. Au-dessus de tout cela, un moteur financier déterministe reste la source unique des chiffres.

## 8.1 Les trois niveaux de la cascade

### Niveau 1 — iPhone local (Apple Foundation Models)

Rapide, privé, hors-ligne. Traite les tâches simples, fréquentes et sensibles directement sur l'appareil, sans qu'aucune donnée ne sorte.

Tâches typiques

Catégorisation de transactions, nettoyage de libellés, détection d'abonnements, résumé court, recherche en langage naturel simple, explication rapide d'un graphe, suggestion d'enveloppe, extraction simple de reçu.

### Niveau 2 — Homelab GPU (RTX 5080)

Privé et plus puissant. Traite les analyses lourdes mais qui doivent rester privées, sur le matériel auto-hébergé de l'utilisateur.

Tâches typiques

Bilan mensuel complet, radar de risques, analyse patrimoniale globale, explication d'une baisse de patrimoine, résumé de documents, analyse immobilière, projection multi-hypothèses, comparaisons de scénarios simples, assistant à historique long.

### Niveau 3 — Cloud premium (Fable 5)

Très puissant, ponctuel, sur données anonymisées uniquement. Réservé aux décisions complexes nécessitant un raisonnement avancé, avec anonymisation préalable et consentement.

Tâches typiques

Acheter ou louer, payer cash ou à crédit, rembourser ou investir, achat immobilier complexe, transmission et succession, stratégie entrepreneur, arbitrage multi-actifs, analyse longue multi-hypothèses.

## 8.2 L'AI Router

L'AI Router est le composant central qui décide, pour chaque demande, du niveau cible de la cascade. Il arbitre selon plusieurs critères : complexité de la tâche, sensibilité et niveau de confidentialité requis, disponibilité du homelab, coût d'un appel cloud, temps de réponse attendu, taille du contexte et niveau de raisonnement nécessaire.

Chaque décision de routage est journalisée (quel niveau a été choisi, et pourquoi), à la fois pour la transparence vis-à-vis de l'utilisateur et pour l'amélioration continue. L'AI Router ne remplace jamais le moteur financier déterministe : il oriente le raisonnement conversationnel, pas le calcul des chiffres.

Exemples de routage

| Demande | Niveau cible |
| --- | --- |
| « Classe cette transaction » | iPhone local (niveau 1) |
| « Pourquoi mon cash baisse ce mois-ci ? » | iPhone ou homelab (niveau 1 ou 2) |
| « Compare acheter un appartement à 280 000 € et rester locataire » | Homelab d'abord, cloud si nécessaire (niveau 2 → 3) |
| « Analyse tout mon patrimoine et propose trois stratégies » | Cloud possible, sur données anonymisées (niveau 3) |

## 8.3 Niveaux de confidentialité des données

| Niveau | Règle | Exemples |
| --- | --- | --- |
| N1 — Local strict | Jamais hors de l'appareil ou du homelab. | Identité, documents, IBAN, contrats, fiscalité, succession, détails familiaux. |
| N2 — Cloud anonymisé possible | Envoi possible au cloud, sans nom, banque ni document brut, après anonymisation. | Montants agrégés, ratios, objectifs, scénarios, hypothèses. |
| N3 — Cloud interdit par défaut | Jamais envoyé au cloud, en aucune circonstance par défaut. | Documents uploadés, pièce d'identité, testament, contrats notariaux, données bancaires brutes. |

Exemple d'anonymisation (passage en N2)

Au lieu d'envoyer des données nominatives :

Adam a 42 300 € chez BNP, 18 000 € sur PEA Boursorama, gagne 3 200 € par mois et vise un achat immobilier à 250 000 €.

le moteur d'anonymisation transmet une version agrégée et anonyme :

Profil A : cash : 42k placements actions : 18k revenu mensuel : 3,2k charges fixes : 1,4k objectif : achat immobilier 250k

## 8.4 Fallback et expérience utilisateur

Fallback fluide : si le niveau 1 s'avère insuffisant, l'app annonce clairement « je vais faire une analyse plus poussée » et escalade vers le homelab.

Si le homelab est indisponible, l'app propose le cloud : « analyse avancée indisponible en local. Utiliser le modèle cloud ? ».

Pour les données sensibles, une confirmation explicite est requise avant tout envoi cloud : « cette analyse nécessite un modèle externe. Les données seront anonymisées avant envoi. Continuer ? ».

En cas d'indisponibilité totale des niveaux supérieurs, l'application fonctionne en mode dégradé : les fonctions déterministes (patrimoine, projections, calculs) restent pleinement opérationnelles.

## 8.5 Moteur financier déterministe (non négociable)

Le moteur financier déterministe est non négociable. L'IA est le cerveau conversationnel ; le calcul, lui, reste dans le moteur. Le flux type est le suivant : l'utilisateur pose une question, l'IA comprend l'intention, le moteur calcule de façon déterministe, puis l'IA explique le résultat en langage clair.

Ainsi, à la question « puis-je acheter une voiture à 35 000 € ? », le moteur calcule le cash restant, l'impact sur le patrimoine, sur l'objectif, sur la date d'indépendance et le risque de liquidité ; l'IA se contente de restituer : « oui, mais ton fonds d'urgence passerait de 9 à 4 mois… ». L'IA ne produit jamais elle-même un chiffre financier.

Le moteur expose des fonctions de calcul testables unitairement : impact sur le patrimoine, projection, fonds d'urgence, date d'indépendance, cashflow futur, etc. Cette exigence de testabilité est la garantie de l'exactitude promise à l'utilisateur.

Principe clé L'IA comprend l'intention et explique ; le moteur déterministe calcule. Aucun chiffre financier affiché ne provient de l'IA seule.

## 8.6 Synthèse des exigences IA

| ID | Exigence | Prio | Palier |
| --- | --- | --- | --- |
| EIA-001 | Niveau 1 — IA locale iPhone (Apple Foundation Models) pour les tâches simples, fréquentes et sensibles. | S | P5 |
| EIA-002 | Niveau 2 — IA homelab GPU pour les analyses privées lourdes. | S | P5 |
| EIA-003 | Niveau 3 — IA cloud premium (Fable 5) pour les décisions complexes, sur données anonymisées. | S | P5 |
| EIA-010 | Module AI Router décidant du niveau cible pour chaque demande. | S | P5 |
| EIA-011 | Critères de routage : complexité, sensibilité, confidentialité, disponibilité homelab, coût cloud, temps de réponse, taille de contexte, niveau de raisonnement. | S | P5 |
| EIA-012 | Journalisation des décisions de routage (niveau choisi, motif). | C | P5 |
| EIA-020 | Fallback fluide niveau 1 → homelab avec message clair. | S | P5 |
| EIA-021 | Proposition de bascule vers le cloud si le homelab est indisponible. | S | P5 |
| EIA-022 | Confirmation explicite avant tout envoi cloud de données sensibles (anonymisation annoncée). | M | P5 |
| EIA-030 | Niveau N1 — local strict : jamais hors appareil/homelab. | M | P5 |
| EIA-031 | Niveau N2 — cloud anonymisé possible (sans nom, banque ni document brut). | M | P5 |
| EIA-032 | Niveau N3 — cloud interdit par défaut. | M | P5 |
| EIA-033 | Moteur d'anonymisation appliqué automatiquement avant tout envoi cloud (N2). | M | P5 |
| EIA-034 | Classification de chaque donnée selon son niveau N1/N2/N3. | M | P5 |
| EIA-040 | Tous les calculs financiers passent par le moteur déterministe (jamais l'IA seule). | M | P2 |
| EIA-041 | L'IA ne produit jamais de chiffre financier non issu du moteur. | M | P5 |
| EIA-042 | Le moteur expose des fonctions de calcul testables unitairement. | M | P2 |

# 9. Exigences non-fonctionnelles

Au-delà des fonctionnalités, ces exigences conditionnent la qualité, la sécurité et la pérennité du produit.

| ID | Domaine | Exigence | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| ENF-001 | Performance | Interface iOS fluide (cible 60–120 fps), animations sans à-coups perceptibles. | M |
| ENF-002 | Performance | Réponse de l'API inférieure à 300 ms pour les lectures courantes. | S |
| ENF-003 | Sécurité | Données chiffrées au repos et en transit (TLS). | M |
| ENF-004 | Sécurité | Authentification par profil (Face ID/code), verrouillage automatique, journal d'accès. | M |
| ENF-005 | Confidentialité | Aucune revente de données ; IA locale d'abord ; cloud anonymisé et opt-in. | M |
| ENF-006 | Confidentialité | Respect strict des niveaux de confidentialité N1/N2/N3. | M |
| ENF-007 | Fiabilité | Montants en centimes (entiers) ou DECIMAL — jamais de nombre à virgule flottante. | M |
| ENF-008 | Disponibilité | Fonctionnement dégradé si le homelab ou le cloud sont indisponibles (fallback). | S |
| ENF-009 | Portabilité | Export complet des données utilisateur. | S |
| ENF-010 | Maintenabilité | Code testé (tests unitaires du moteur financier), intégration et déploiement continus. | M |
| ENF-011 | Observabilité | Logs structurés, métriques, suivi des routages IA. | C |
| ENF-012 | Accessibilité | Contraste suffisant, Dynamic Type, compatibilité VoiceOver sur iOS. | S |
| ENF-013 | Conformité | RGPD allégé (usage familial privé), aucun traceur tiers. | S |

# 10. Architecture technique

L'architecture d'Opale sépare clairement les clients (iOS, Web), le backend commun, le moteur financier déterministe et la couche d'intelligence artificielle. Cette séparation garantit que les chiffres restent exacts (moteur déterministe), que la confidentialité est maîtrisée (IA en cascade), et que les deux clients partagent une source de vérité unique (backend Go + PostgreSQL).

iOS (SwiftUI) Web (React/Svelte) \ / \ / API REST (Go) ¦ Backend Go + PostgreSQL <-> Moteur financier (déterministe) ¦ AI Router / ¦ \ iPhone Homelab GPU Cloud (Fable 5, anonymisé) (N1) (N2) (N3)

## 10.1 Composants

| Composant | Description |
| --- | --- |
| Client iOS | SwiftUI natif, pour une performance et une beauté maximales. Intègre Apple Foundation Models pour l'IA locale de niveau 1. Décision tranchée. |
| Client Web | React (ou Svelte) avec Tailwind, interface séparée et optimisée. Le framework reste à trancher ; le Web suit en priorité secondaire à partir de P1. |
| Backend | Go, exposant une API REST (et éventuellement GraphQL). Performance, simplicité et robustesse. Décision tranchée. |
| Base de données | PostgreSQL, pour ses garanties ACID et sa précision décimale. Décision tranchée. |
| Moteur financier | Module déterministe aux calculs purs, testé unitairement. Source unique de tous les chiffres financiers. |
| Intelligence artificielle | Cascade à trois niveaux (iPhone, homelab GPU, cloud Fable 5) orchestrée par l'AI Router, avec moteur d'anonymisation. |
| Hébergement | Homelab de l'utilisateur, conteneurisé (Docker / Coolify), avec intégration et déploiement continus. |
| Données bancaires | Import CSV/OFX en premier lieu, puis GoCardless (DSP2) en option. Actifs non bancaires saisis manuellement. |

# 11. Modèle de données

Les actifs et passifs sont des entités de premier rang, chacune dotée d'un historique de valorisations. Une transaction n'est pas le centre du modèle : c'est un mouvement qui affecte un compte ou un actif. Le tableau précise le palier d'introduction de chaque entité.

| Entité | Palier | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Profile | P0 | Profil utilisateur (toi, parents, proche). Porte les paramètres de confidentialité par défaut. Cloison de données racine. |
| Session | P0 | Session authentifiée d'un profil : empreinte de jeton opaque et expiration. |
| Asset | P0 | Actif de premier rang : compte, livret, placement, immobilier, objet, part d'entreprise. Type, devise, note, état d'archivage. |
| Liability | P0 | Passif de premier rang : crédit immobilier, auto, conso. Type, devise, note, état d'archivage. |
| Valuation | P0 | Snapshot daté de la valeur (en centimes) d'un actif ou d'un passif. Source des courbes de patrimoine net. |
| Category / Subcategory | P3 | Hiérarchie de catégories de transactions, avec catégories globales et personnalisées. |
| Tag | P3 | Étiquette libre applicable à une transaction, transversale aux catégories. |
| Transaction | P3 | Mouvement financier : montant en centimes, date, libellé brut et nettoyé, compte, catégorie, étiquettes, split. |
| Split | P3 | Ligne de répartition d'une transaction entre plusieurs catégories ; la somme égale le montant total. |
| RecurringRule | P3 | Règle de récurrence (revenu, abonnement, crédit) projetée sur le calendrier financier. |
| Envelope | P4 | Enveloppe budgétaire : catégorie, montant alloué en centimes, période, consommé calculé. |
| Goal | P4 | Objectif de vie : montant cible, échéance souhaitée, priorité, avancement. |
| Scenario | P5 | Simulation ou décision : hypothèses, paramètres, impacts calculés (patrimoine, cash, date d'indépendance). |
| AIRequestLog | P5 | Trace d'une décision de routage IA : niveau choisi, motif, anonymisation appliquée. |
| Document | P6 | Pièce du coffre-fort : type, niveau de confidentialité (N3 par défaut), liens, stockage chiffré. |
| Beneficiary / Contact | P6 | Bénéficiaires et contacts du plan de transmission (notaire, banque, assurance). |

Règle d'or (ENF-007) Tout montant est un entier en centimes (ou DECIMAL). Aucune valeur financière n'est jamais stockée ni calculée en nombre à virgule flottante.

# 12. Design et expérience utilisateur

Le système de design d'Opale s'inspire de deux références : Revolut pour la modernité, la fluidité et le caractère satisfaisant des interactions, et le Liquid Glass d'iOS 26 pour le matériau translucide, la profondeur et les jeux de lumière. Le nom « Opale » guide l'identité visuelle : reflets nacrés, dégradés irisés, sensation de profondeur et de valeur.

L'objectif expérientiel est clair : ouvrir Opale doit procurer une micro-récompense, de façon à créer une habitude positive. Chaque interaction clé est soignée, accompagnée d'une rétroaction haptique et d'une physique naturelle. Le mode sombre est traité comme une ambiance premium à part entière.

## 12.1 Mécaniques d'expérience

| Mécanique | Effet |
| --- | --- |
| Compteurs animés | Le patrimoine net défile en montant à l'ouverture. |
| Haptique (Taptic Engine) | Vibration subtile à chaque action clé. |
| Liquid Glass en couches | Cartes translucides, profondeur, flou dynamique, reflets. |
| Spring physics | Tout glisse et rebondit de façon naturelle. |
| Célébrations | Confettis et particules à l'atteinte d'un objectif ou d'un jalon. |
| Graphes scrubables | Glisser le doigt sur la courbe ; les chiffres suivent. |
| Cartes draggables | Glisser pour fermer, parallaxe, empilement à la manière de Wallet. |
| Système de thèmes | Couleurs d'accent multiples, clair/sombre/auto, ambiances. |
| Sound design (option) | Petits sons discrets et satisfaisants, activables. |

## 12.2 Identité visuelle

La palette s'inspire de l'opale : reflets nacrés, dégradés irisés, profondeur. La typographie est soignée, le solde affiché en grand, le mode sombre traité comme une ambiance premium. L'identité visuelle précise (palette exacte, typographie) reste à finaliser.

# 13. Sécurité et confidentialité

La confidentialité est l'axe de marque d'Opale : « votre patrimoine ne devrait pas devenir le modèle économique de quelqu'un d'autre ». Cela se traduit par des choix techniques concrets et vérifiables, pas par de simples déclarations.

Les données sont chiffrées au repos et en transit (TLS). L'accès est protégé par profil (Face ID ou code) avec verrouillage automatique et journal d'accès. Le mode discret protège l'affichage en présence de tiers. L'export complet garantit la réversibilité. Aucune donnée n'est revendue et aucun traceur tiers n'est intégré.

La classification N1/N2/N3 et le moteur d'anonymisation encadrent strictement ce qui peut éventuellement transiter vers un modèle cloud, toujours après anonymisation et consentement explicite pour les données sensibles. Les secrets (jetons, identifiants) sont conservés hors du code, en variables d'environnement ou coffre.

# 14. Contraintes

| Nature | Contrainte |
| --- | --- |
| Financière | Tous les montants sont en centimes entiers ou en DECIMAL ; jamais de nombre à virgule flottante (règle absolue). |
| Confidentialité | Les niveaux N1/N2/N3 sont strictement respectés à toutes les étapes. |
| Légale | Usage familial privé ; l'app informe mais ne fournit pas de conseil financier réglementé. |
| Technique | Auto-hébergement sur homelab ; les fonctions de niveau 2 dépendent de la disponibilité du homelab. |
| Budget | Projet personnel ; le cloud est utilisé comme « turbo » ponctuel pour limiter les coûts. |

# 15. Planning par paliers

Le projet se construit par paliers successifs, chacun livrant une valeur utilisable et autonome. Le cœur (P0 à P2) est prioritaire ; les modules riches suivent. Le rythme est libre (projet personnel), sans dates calendaires imposées.

| Palier | Nom | Contenu | Raison d'être | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Fondations | Dépôt, backend Go + PostgreSQL, modèle de données (actifs/passifs/valorisations), authentification des profils, CI/CD homelab. | La colonne vertébrale technique. | Réalisé |
| P1 | Patrimoine net (le « waouh ») | Accueil avec patrimoine net et graphe d'évolution, saisie manuelle des actifs et dettes, design system de base (Liquid Glass, thèmes, compteurs animés). | Impact émotionnel immédiat sans dépendances. | À venir |
| P2 | Le futur | Projection : date d'indépendance financière et simulateur d'épargne ; moteur financier déterministe. | Hook addictif, peu de code, gros effet. | À venir |
| P3 | Le quotidien | Flux : transactions, import CSV/OFX, catégorisation IA, calendrier financier, cashflow futur. | Le carburant des données. | À venir |
| P4 | Le pilotage | Enveloppes, objectifs intelligents, score de santé, alertes. | Le contrôle du budget. | À venir |
| P5 | Le cerveau | Assistant IA patrimonial, Mode Décision, Financial Twin, bilan mensuel, radar de risques ; AI Router, cascade et anonymisation. | Le vrai fossé concurrentiel. | À venir |
| P6 | La profondeur | Centre immobilier, investissements, valeur des objets, timeline patrimoniale, coffre-fort, plan de transmission. | Modules riches, ajoutés un par un. | À venir |
| P7 | Le confort | Synchro bancaire (GoCardless), comparateur de scénarios, module entrepreneur, widgets, Apple Watch, espace partagé. | Quand le cœur est solide. | À venir |

# 16. Livrables

Backend Go avec base PostgreSQL et moteur financier déterministe testé unitairement.

Application iOS native (SwiftUI).

Application Web.

AI Router et intégrations IA (niveaux 1/2/3) avec moteur d'anonymisation.

Documentation : ce cahier des charges, le document de conception, le schéma de données et un README technique.

Pipeline d'intégration et de déploiement continus, avec déploiement sur le homelab.

# 17. Critères d'acceptation (recette)

| ID | Critère |
| --- | --- |
| CA-1 | Le patrimoine net affiché égale exactement la somme des valorisations d'actifs moins les passifs (vérifiable manuellement). |
| CA-2 | Aucun calcul monétaire n'utilise de flottant ; les tests unitaires du moteur passent (impact, projection, fonds d'urgence, date d'indépendance). |
| CA-3 | Une donnée N1 n'est jamais transmise hors de l'appareil ou du homelab (test de non-régression). |
| CA-4 | Tout envoi cloud (N2) est anonymisé et fait l'objet d'une confirmation pour les données sensibles. |
| CA-5 | Le fallback IA fonctionne : iPhone → homelab → cloud, avec des messages clairs. |
| CA-6 | L'IA n'affiche aucun chiffre financier qui ne provienne du moteur déterministe. |
| CA-7 | L'interface iOS est fluide (aucun à-coup visible) sur les écrans principaux. |
| CA-8 | Un import CSV produit des transactions catégorisées automatiquement et corrigeables. |

# 18. Risques et mitigations

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Périmètre trop large (neuf modules) | Projet jamais terminé | Construction par paliers ; le cœur d'abord (P0 → P2). |
| Exactitude des calculs financiers | Perte de confiance | Moteur déterministe et tests unitaires (CA-2). |
| Fuite de données sensibles vers le cloud | Critique (vie privée) | Niveaux N1/N2/N3, anonymisation et opt-in (CA-3/CA-4). |
| Dépendance au homelab allumé | Fonctions de niveau 2 indisponibles | Fallback cloud et dégradation gracieuse (ENF-008). |
| Qualité limitée de l'IA locale | Réponses de moindre qualité | Cascade : escalade vers homelab/cloud si insuffisant. |
| Jetons et clés d'API exposés | Faille de sécurité | Secrets hors code, en variables d'environnement ou coffre. |

# 19. Décisions

## 19.1 Tranchées

Nom du produit : Opale.

Client iOS : SwiftUI natif.

Backend : Go.

Base de données : PostgreSQL.

Stratégie IA : hybride en cascade (iPhone → homelab → cloud) avec AI Router et moteur déterministe.

Dépôt : dépôt dédié sur GitHub.

## 19.2 Encore ouvertes

Framework Web : React ou Svelte.

Identité visuelle précise : palette exacte autour de l'opale, choix typographiques.

# 20. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Patrimoine net | Total des actifs moins le total des dettes. |
| FIRE / date d'indépendance | Moment où les revenus du patrimoine couvrent durablement les besoins de l'utilisateur. |
| Financial Twin | Double financier simulable de l'utilisateur, cœur du moteur de simulation. |
| AI Router | Module qui choisit le niveau d'IA (local, homelab, cloud) pour chaque demande. |
| Moteur financier déterministe | Module de calcul non-IA, source de vérité de tous les chiffres. |
| N1 / N2 / N3 | Niveaux de confidentialité des données : local strict, cloud anonymisé possible, cloud interdit. |
| Valorisation | Snapshot daté de la valeur d'un actif ou d'un passif. |
| Enveloppe | Allocation budgétaire préalable d'une somme à une catégorie de dépenses. |
| Liquid Glass | Matériau translucide d'iOS 26 (profondeur, reflets) utilisé par le design d'Opale. |
| DSP2 | Directive européenne sur les services de paiement, base de l'agrégation bancaire (GoCardless). |

# 21. Références

Monarch Money, Copilot Money, Empower (Personal Capital) — références de gestion de patrimoine.

Revolut — référence de design et de fluidité.

Apple Foundation Models — IA locale sur iOS.

GoCardless Bank Account Data (ex-Nordigen) — agrégation bancaire DSP2.

Documents internes : CAHIER-DES-CHARGES.md (synthèse), CONCEPTION.md (vision), docs/DATA-MODEL.md (modèle de données).